招 投 标 程 序

| 委托招标代理公司 |  |
| --- | --- |
| 代理事项 | 1、编制招标文件 |
|  | 2、编制工程标底 |
|  | 3、编制资格预审文件 |
|  | 4、协助办理招投标手续 |
|  | 5、办理招标文件等备案 |

| 招标部登记领取工程招标登记表 |  |
| --- | --- |
| 内容 | 1、发布工程招标信息 |
|  | 2、七日后组织投标企业报名 |

对报名企业资格预审

按资格预审文件规定的内容对投标企业资格审查，选出前七名参加投标

| 发放招标文件 |  |
| --- | --- |
| 内容 | 1、给七家发放招标文件 |
|  | 2、发放施工图纸 |
|  | 3、3-7日后组织设计打疑 |
|  | 4、组织投标企业查看施工现场 |

期间考察施工企业

20天后

| 开 标 及 评 标 |  |
| --- | --- |
| 方法 | 由标办随机抽出2/3专家共同组成评标委员会，按招标文件及评分办法进行评标 |

| 登 记 |  |
| --- | --- |
| 内容 | 1、开标结果登记 |
|  | 2、中标通知书登记及发放中标通知书 |
|  | 3、施工合同、监理合同登记 |

监理招标程序基本相同（略）