申 报 规 划 程 序

| 申报规划意见书(28个工作日) |  |
| --- | --- |
| 内 容 | 1、规划要点 |
|  | 2、规划设计条件 |
|  | 3、选址条件 |

| 申 报 设 计 方 案（30个工作日） |  |
| --- | --- |
| 附件 | 1、院对初设的批文 |
|  | 2、设计方案 |
|  | 3、规划意见书批文 |
|  | 4建委规划设计项目计划通知书 |

| 申报规划许可证（13个工作日） |  |  | 送有关主管部门审查（30个工作日） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附 件 | 1、审定设计方案通知书及总平面图 |  | 审定 后 的 设计方 案 | 1、市消防局 |
|  | 2、有关主管部门方案审核意见书 |  |  | 2、国管局人防办 |
|  | 3、市建委批准的施工年度计划 |  |  | 3、市交通局 |
|  | 4、送审方案全套图纸 |  |  | 4、市园林局 |
|  | 5、工程档案登记证明 |  |  | 5、海淀教育局 |

领 取 规 划 许 可 证

施工图送授权设计院审查